CONSEIL PERMANENT DE	OEA/Ser.G

L’ORGANISATION DES ÉTATS AMÉRICAINS	CP/CAAP-2916/07

27 juin 2007

COMMISSION DES QUESTIONS	Original: anglais

ADMINISTRATIVES ET BUDGÉTAIRES

RAPPORT DU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL SUR L’EMPLOI DE FONDS SPÉCIAUX

POUR LE RÉAMÉNAGEMENT DES BÂTIMENTS DE L’OEA POUR LA PÉRIODE ALLANT

DU 1ER JANVIER AU 31 MARS 2007

RAPPORT DU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL SUR L’EMPLOI DE FONDS SPÉCIAUX

POUR LE RÉAMÉNAGEMENT DES BÂTIMENTS DE L’OEA POUR LA PÉRIODE ALLANT

DU 1ER JANVIER AU 31 MARS 2007

Outre les autorisations budgétaires habituelles figurant dans les programmes-budgets de 2005 et de 2006, les organes directeurs de l’OEA ont accordé au Secrétariat général trois autorisations supplémentaires afin d’améliorer les bâtiments et les installations du Secrétariat, et pour faire face à d’autres besoins en matière de services, de sécurité et d’entretien.  Ces autorisations sont décrites ci-dessous, sous trois titres, accompagnées d’un rapport de situation au 31 décembre 2006.

- Crédits spéciaux pour 2006

  - Contexte

Le 27 mars 2006, la Commission des questions administratives et budgétaires (CAAP) a décidé “d’approuver un montant de EU$5,2 millions au titre d’un ajustement au Programme-budget du Fonds ordinaire pour 2006, financé par le Sous-fonds de réserve du Fonds ordinaire”.

Dans le cadre de cet ajustement des crédits (CP/CAAP/SA-538/06), le Bureau des services généraux du Sous-secrétariat aux questions administratives et financières a été autorisé à utiliser un montant supplémentaire de $972 100 pour payer les frais généraux, de même que pour entreprendre des projets d’investissement en capital.  Dans tous les cas, le Secrétariat a suivi la procédure établie pour la passation de marchés, conformément aux normes du Secrétariat général de l’OEA.

  - Mise en œuvre des projets et statut financier au 31 mars 2007

À l’exception du Rapport d’évaluation des conditions actuelles et des installations (voir Tableau I, point 6) actuellement en voie d'élaboration, tous les autres projets financés par ce crédit ont été achevés.

Ces projets disposaient d’un financement de $972 100 et l'exécution totale s'est portée à $915 568, laissant un solde positif de $56 532 au 31 mars 2007 (voir Tableau I ci-dessous.). Étant donné cependant que la plupart des factures ont été intégralement réglées et que le solde sera restitué au crédit original, la balance positive augmentera pour passer de $9 714 à $66 246.

Allocation spéciale pour 2006

| Description | Allocation originale (A) | Dépenses au 3/31/07 (B) | Engagements non encore exécutés (C) | Exécution totale prévue D=(B+C) | Solde E=(A-D) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Frais généraux |  |  |  |  |  |
| Entretien des bâtiments | $156 500 | $160 270 | $2 024 | $162 294 | $-5 794 |
| Un spécialiste du Bâtiment - administratif | 92 600 | 92 600 | 0 | 92 600 | 0 |
| Employés de la catégorie des services généraux | 328 200 | 195 264 | 4 687 | 199 951 | 128 249 |
| Augmentation du coût des Assurances pour les bâtiments | 34 500 | 31 497 | 3 003 | 34 500 | 0. |
| Augmentation du coût de l’entretien des véhicules | 23 000 | 23 000 | 0. | 23 000 | 0 |
| Total des frais généraux | $634 800 | 502 631 | 9 714 | 512 345 | 122 455 |
| Projets d’investissement |  |  |  |  |  |
| Évaluation des conditions actuelles (CAC) | 75 000 | 0 | (A)136 140 | 136 140 | -61 140 |
| Remplacement du refroidisseur dans le bâtiment principal | 120 000 | 152 386 | 38 097 | 190 483 | -70 483 |
| Réparation de la toiture au-dessus de la salle Guerrero | 29 300 | 24 750 |  | 24 750 | 4 550 |
| Colmatage de fuites dans les escaliers | 49 000 | 6 750 | 0 | 6 750 | 42 250 |
| Réparation et peinture du plâtre au bâtiment principal | 64 000 | 45 100 | 0 | 45 100 | 18 900 |
| Total des projets d’investissement | $337 300 | 228 986 | 174 237 | $403 223 | -65 923 |
| Total | $972 100 | 731 617 | 183 951 | $915 568 | $56 532 |

Tableau I

- Fonds pour le réaménagement des bâtiments, les services d’entretien et d’autres nécessités urgentes

A.	Antécédents

Conformément à la résolution AG/RES. 2157 (XXXV-O/05), «Programme-budget de l’Organisation pour 2006, quotes-parts et contributions au Fonds spécial multilatéral du Conseil interaméricain pour le développement intégré pour 2006», à la Section III: DISPOSITIONS GÉNÉRALES, paragraphe 4:  Fonds pour le réaménagement des bâtiments, les services d’entretien et d’autres nécessités urgentes.

“a.	De demander au Secrétaire général de créer un compte spécial dans lequel seront déposées des contributions volontaires qui alimenteront  le Fonds d’investissement pour les bâtiments de l’OEA, les améliorations, les réparations ainsi que d’autres frais d’entretien des bâtiments qui ne pouvaient pas être financés dans le Programme-budget actuel en raison du plafonnement de $76.275.500 imposé à ce budget;

- D’exhorter les États membres, les Observateurs permanents, ainsi que d’autres bailleurs de fonds à apporter des contributions à ce fonds volontaire qui sera dénommé “Compte d’investissement pour les réaménagements, les services d’entretien, et d’autres nécessités urgentes”;

- D’autoriser le Secrétaire général à financer, par prélèvement sur ce fonds spécial, les réaménagements, réparations, et d’autres services d’entretien qui s’avèrent urgents et nécessaires, et qui représentent une somme à concurrence du montant total versé à titre de contribution à ce compte, soit, $1,3 million, en adoptant la somme inférieure. Tout solde dans ce fonds volontaire non décaissé pour les investissements en capital, les réparations et l’entretien pourra être affecté au financement d’autres activités par le Conseil permanent;

- De demander au Secrétaire général de présenter un rapport trimestriel au Conseil permanent sur les recettes et les décaissements relevant de ce fonds spécial.”

B.	Mise en œuvre des projets et statut financier au 31 mars 2007

Le Secrétariat est heureux d’informer la CAAP que depuis la création de ce fonds, il a reçu des contributions volontaires du Commonwealth des Bahamas et de la République du Chili, comme l’indique le tableau ci-après :

Fonds pour le réaménagement des bâtiments

| Contributions | Montant |
| --- | --- |
| Bahamas | $2 000 |
| Chili | $10 000 |
| Intérêts perçus | $434 |
| Montant décaissé | 0 |
| Solde au 31 mars 2007 | $12 434 |

Tableau II

Le Secrétariat se propose d’utiliser ces crédits pour la mise en œuvre d’un Plan-cadre de rénovation.

- Crédits spéciaux autorisés par la résolution CP/RES. 831

A.	Contexte

Le 23 septembre 2005, la Commission des questions administratives et budgétaires (CAAP) a autorisé le Secrétariat à prélever un montant de $624 000 sur le Fonds d’investissement pour les bâtiments (CP/RES. 831) en vue d’entreprendre les améliorations structurelles et d’équipement dans les bâtiments de l’OEA (CP/CAAP/SA-525/05). Dans tous les cas, le Secrétariat a suivi les procédures établies en matière de passation de marchés, conformément aux normes du Secrétariat général de l’OEA.

B	Mise en œuvre des projets et statut financier au 31 mars 2007

Le Secrétariat prend plaisir à faire savoir que tous les projets financés par cette allocation spéciale ont été achevés, à l'exception de la mise en oeuvre du système d’audiomessagerie qui est en cours.

D’ici la fin de 2006, le Département des services d'information et de technologie (DOITS) avait établi des contacts avec plusieurs vendeurs en vue d’obtenir un système d’audiomessagerie qui soit compatible avec le présent réseau de téléphone Centrex de l’OEA.  Avaya représentait l'option la plus viable, compte tenu du montant des fonds alloués pour ce projet, ainsi que la mise en oeuvre aisée du présent réseau téléphonique.  Depuis lors, de nouvelles négociations avec Avaya ont été tenues en vue de renforcer son offre, en prenant en compte les nouveaux avantages offerts par le vendeur.  Nous espérons disposer de la nouvelle proposition au début de juillet et le nouveau système deviendrait opérationnel d’ici la fin de septembre.

input.doc

Ces projets disposent d'un budget approuvé de $624 000 et le montant total de mise en oeuvre se porte à $639 999. Au 31 mars 2007 (voir Tableau III ci-dessous), cette allocation spéciale a enregistré un solde de $10 778, notant que depuis sa création, une somme de $26 777 a été ajoutée à cette allocation./  Le solde sera restitué au Fonds d'investissement pour les bâtiments (CP/RES. 831) dès que toutes les factures auront été acquittées.

Allocation spéciale autorisée par la résolution CP/RES. 831

|  |  | Description | Montant original des crédits (A) | Dépenses au03/31/07 (B) | Engagements non encore réalisés (C) | Dépenses totales prévues (D=B+C) | Solde disponible (E=A-D) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GSB | Tour de refroidissement | 239 000 | 285 009 | 54 250 | 339 529 | -100 529 |
| 2 | GSB | Pellicule protectrice de sûreté / sécurité sur les vitres | 100 000 | 75 455 | 0 | 75 455 | 24 545 |
| 3 | GSB | Structure du garage | 24 000 | 23 580 | 0 | 23 580 | 420 |
| 5 | MNB | Ascenseur du Bâtiment principal | 200 000 | 145 860 | 0 | 148 860 | 54 140 |
| 6 |  | Condensateur du Musée | 16 000 | 10 575 |  | 10 575 | 5 425 |
| 7 |  | Répondeur électronique | 45 000 | 0 | 45 000 | 45 000 | 0 |
|  |  | Totaux | 624 000 | 540 479 | 99 520 | 639 999 | -15,999 |
|  |  | Intérêts créditeurs | 26 777 |  |  |  | 26 777 |
| Montant total des crédits |  |  | 650 777 | Solde final |  |  | 10 778 |

Tableau III

.	Ce montant représente les intérêts accumulés depuis le mois d'août 2005 au 31 mars 2007.